## Slide 1: INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
Za okres od 01.02. do 24.03.2013 r.

## Slide 2
Analiza wydatków majątkowych Gminy Męcinka na 2013 rok

## Slide 3: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sichowie w ramach PROW na lata 2007-2013
Przygotowano dokumentację projektową.
Opublikowano postępowanie przetargowe ( odczytanie cen odbędzie się 19.04.2013)

## Slide 7: Monitoring Stacji Uzdatniania Wody w Słupie

## Slide 8: Modernizacja przepompowni ścieków w Męcince
Zaproszono dwie firmy do złożenia oferty celem omówienia problemów technicznych oraz przygotowania wyceny.

## Slide 9: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Piotrowicach

## Slide 10
Poszerzenie drogi wojewódzkiej 365 w Piotrowicach.
Obecnie droga posiada pas jezdni dwukierunkowej szerokości ok. 5 m tj. po 2,5 m każdy pas ruchu oraz pobocza ok 1 m. Przestępując do wykonania projektu chodnika właściciel drogi określił nam warunki w których wymaga się poszerzenia jednego pasa do 3,25 m tj. o 75 cm, oraz wykonanie chodnika o szerokości 150 cm.

## Slide 11
Schemat problemu
dot. szerokości jezdni

## Slide 14: Odbudowa drogi gminnej w Sichowie
Posiadamy decyzję pozwolenia na budowę
Obecnie trwa aktualizacja części kosztowej projektu.
Odbyły się spotkania z właścicielami działek, którzy wyrażają zgodę na przekazanie części nieruchomości w celu poszerzenia drogi.
Gmina dokona podziału i wykupu gruntu.

## Slide 16: Odbudowa dróg po powodzi

## Slide 21: Budowa ogrodzenia cmentarza w Chełmcu
Przygotowano kosztorys inwestorski i koncepcję. Wystąpiono również z zapytaniem o cenę do potencjalnych wykonawców.

## Slide 23: Utworzono nowe pomieszczenia archiwum w Urzędzie Gminy.

## Slide 24: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dotyczącego gospodarki wodno – ściekowej oraz odpadowej celem usprawnienia pracy Urzędu Gminy.
Od marca br. wdrożony jest nowy system rozliczeń z odbiorcami wody i dostawcami ścieków w miejsce dotychczasowych drukowanych w Urzędzie Gminy faktur ( ok. 7,5 tys. w skali roku) za te usługi komunalne i dostarczanych przez doręczyciela lub pocztę.
Faktury będzie drukował inkasent niezwłocznie po dokonanym odczycie i zostawi je u odbiorcy.

## Slide 25: Budowa parkingu w szkole w Piotrowicach
Dokonano pomiarów, przygotowano przedmiar robót.

## Slide 26: Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Odbyło się kilka spotkań z potencjalnymi producentami dostawcami oczyszczalni ścieków celem wyboru najkorzystniejszej oferty technologicznej i cenowej.
Wymogiem ustawowym jest zakaz stosowania drenażu rozsączającego w oczyszczalni biologicznej.

## Slide 28: Prace nad wyłączeniem kilku miejscowości Gminy Męcinka z aglomeracji jaworskiej i złotoryjskiej
W miejscowościach Myślinów, Kondratów, Muchów, Stanisławów, Pomocne planowany jest montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Aby tak się stało muszą zostać one wyłączone z aglomeracji jaworskiej i złotoryjskiej. Warunek ten wynika z zasad Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego przydomowe oczyszczalnie będą współfinansowane do wysokości 45 %, nie więcej niż 4 200 zł na każdą.

## Slide 29: Rekultywacja składowisk odpadów w Muchowie
Złożona oferta opiewa na kwotę 30 000 zł netto.

## Slide 30: Modernizacja świetlicy w Chełmcu
Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

## Slide 31: Remont świetlicy w Sichówku
Złożono zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców.

## Slide 32: Zapytania ofertowe na wykonanie remontów dachów.
Z 19.02.2013r.
Firma DACH-POL AGNIESZKA WALENTYNOWICZ
remont dachu na świetlicy w Chełmcu,
remont dachu na świetlicy w Sichówku,
remont dachu na świetlicy w Chroślicach – aktualizacja z zeszłego roku,
Firma DACH RSERWIS ROMAN SZELIGA Jawor 59-400
remont dachu na świetlicy w Chełmcu,
remont dachu na świetlicy w Sichówku,
remont dachu na świetlicy w Chroślicach
Firma Robert Strzyż
remont dachu na świetlicy w Chełmcu,
remont dachu na świetlicy w Sichówku,
remont dachu na świetlicy w Chroślicach
Firma Dominik Rudaniecki Męcinka
remont dachu na świetlicy w Chełmcu,
remont dachu na świetlicy w Sichówku,

## Slide 33: Zakończenie inwestycji: Przebudowa i wyposażenie gminnego obiektu kulturalno – edukacyjnego w Męcince
Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007 – 2013, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Gminy Męcinka.

## Slide 34: Zebrania informacyjne
W okresie od 22 lutego do 11 marca przeprowadzono 14 zebrań informacyjnych na temat nowych zasad gospodarki śmieciowej.
Wydano folder informacyjny.

## Slide 35
Udzielono wywiadu Nowej Gazecie Jaworskiej w sprawie zadań inwestycyjnych i innych działań w 2012 r.

## Slide 36: Spotkanie ze studentami z Brazylii
Celem przedsięwzięcia było zainspirowanie pracy z młodzieżą w Piotrowicach i Męcince.

## Slide 38: Udział w warsztatach pt. Bezpieczeństwo energetyczne regionu- potrzeby, wyzwania, problemy we Wrocławiu
Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu ENERGYREGION- "Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach", poświęcone tematyce bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz potrzebom, wyzwaniom i problemom, które wiążą się z racjonalnym wykorzystaniem wybranych źródeł energii.

## Slide 39: Spotkanie z doradcami z Regionalnego Ośrodka EFS z Legnicy
Spotkanie dotyczyło nowego naboru w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL.
Stowarzyszenia planujące złożyć wiosek o dofinansowanie to:
Patria Nostra z Pomocnego
Towarzystwo Miłośników Piotrowic
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sichowa
OSP Męcinka
Podczas spotkania obecna była również dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Męcince, która wykazała chęć współpracy szkoły ze stowarzyszeniami oraz pracownik Urzędu Gminy zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

## Slide 40: Praca nad projektami uchwał dotyczącymi gospodarki odpadowej

## Slide 41: Ponowne uzgodnienie projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla zabudowy turystycznej, terenów sportowo – rekreacyjnych w obrębie wsi Stanisławów.

## Slide 43: Wystąpiono o uzgodnienie / zaopiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań – obręb geodezyjny Kondratów.

## Slide 46: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium dla Zakładu Produkcji Opakowań – Nowa Męcinka

## Slide 50: Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki.

## Slide 51: Zakończono nabór na stanowisko urzędnicze

## Slide 52: Rozstrzygnięcie konkursów odpadowych
W ramach konkursu na prezentację multimedialną przeznaczoną dla uczniów klas VI szkół podstawowych i gimnazjalistów uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę oraz uczniów zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych, wpłynęło 5 ofert.
W wyniku oceny formalno-merytorycznej dokonanej przez komisję powołaną przez wójta gminy wyłoniono I miejsce, czyli prezentację Andrzeja Śmiłowskiego, która spełniła wszystkie warunki konkursowe.
Składamy podziękowania: Klaudii Cichej, Magdalenie Torończak i Natalii Rzepce-uczennicom II kl. Gimnazjum w Męcince oraz Dawidowi Pukowi-uczniowi II kl. Gimnazjum w Męcince za udział w konkursie. Prezentacje zostaną wykorzystane m.in. na stronie internetowej gminy dot. ”Nowego ładu śmieciowego”.

## Slide 53: Udział w gali „Sołtys Roku 2012”
Wśród laureatów znalazła się pani Ewa Gibała – sołtys Pomocnego. Podczas gali wystąpił zespół Rusałki spod Czartowskiej Skałki.

## Slide 56: Spotkanie z Członkami Zarządu Województwa Dolnośląskiego: Włodzimierzem Chleboszem, Jerzym Łużniakiem oraz z dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei
Omówiono sprawy inwestycyjne dotyczące budowy chodnika w miejscowości Piotrowice na terenie Gminy Męcinka.

## Slide 57: Udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta w Świdnicy na temat wypracowania wspólnego stanowiska w kluczowych zagadnieniach dot. propozycji nowego obszaru funkcjonalnego „Przedgórze Sudeckie”.

## Slide 58: Pozyskane wsparcie w formie kamienia
Pozyskano wsparcie w formie kamienia w ilości
ok. 5 000 ton co stanowi wartość ok. 100 000 zł.

## Slide 59: Zabezpieczono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
Podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Męcinka w sprawie wysokości i trybu przekazywania i rozliczania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.
Wg posiadanych informacji o pracodawcach, którzy złożą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki zawodu bądź przyuczania do wykonywania określonej pracy Gmina Męcinka przyzna pomoc de minimis 15-tu pracodawcom na kwotę 107.670 zł.

## Slide 60: Udział w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

## Slide 61: Udział w podstrefowych rozgrywkach w mini piłce siatkowej dziewcząt klas piątych.

## Slide 62: Otwarcie gminnego obiektu kulturalno – edukacyjnego w Męcince

## Slide 79
Dziękuję za uwagę
Zbigniew Przychodzeń
Wójt Gminy Męcinka